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ПРОТОКОЛ № 2
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения

префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы








                                           30  марта 2017 г.

Присутствовали:

Широкова А.Е.             УСТЗ

Данилов П.Ю.               ГКУ ЦОДД

Мясников А.А.              ОБ ДПС ГИБДД

Власов А.Н.                   управа района Савелки

Харченко А.П.               управа района Силино

Пилевина Г.С.     
      управа района Крюково

Уваров Д.А.                   управа района Матушкино

Рыжков Е.И.                  управа района Старое Крюково

Еременко П.В.               ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»   

Чичканов С.Ю.   
      Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «МГТ»

Докучаев В.А.               МАДИ

Герасимов И.В.             ГКУ «Организатор перевозок»

Аброськин А.П.           АТИ ЗелАО   

Зуев В.В.                        Управление по ЗелАО ГУ МЧС 

Карпов В.А.                  ГБУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»

Сопин П.И.

       ООО «Стройпроект АС»

Лобанова Е.И.                 Совет депутатов МО Савелки

Зотов М.Я.                      Совет депутатов МО Крюково  

Суздальцева И.В.           Глава МО Старое Крюково

Лачугина В.А.                 Совет депутатов МО Силино

Садовников С.В.             Совет депутатов МО Матушкино

Якушина Е.А.                ГБУК «Центр комплексного развития «Доброволец»  
Рассмотрение вопросов: 

1. О целесообразности изменения дорожной разметки на дороге, ведущей от Крюковской площади на Панфиловский проспект и улицу Гоголя (обращение Трушиной Т.Н.)

Решение:

1.1. Признать целесообразным изменение дорожной разметки на дороге, ведущей от Крюковской площади на Панфиловский проспект и улицу Гоголя в соответствии с проектом организации дорожного движения (ПОДД) по адресу: Панфиловский проспект (путепровод) Зеленоградского АО г.Москвы, разработанным ООО «Стройпроект АС» и согласованным Межведомственной комиссией Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Москвы.

1.2. УСТЗ (Широкова А.Е.) направить ПОДД в ГБУ г.Москвы «Автомобильные дороги» (Орешкин А.С.).

1.3. ГБУ г.Москвы «Автомобильные дороги» (Орешкин А.С.) выполнить работы по нанесению дорожной разметки в соответствии с ПОДД (п.1.1.) в 2017 г.

1.4. Балансодержателю дороги – ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) взять на контроль выполнение п.1.3. Доложить о ходе выполнения поручения в июне 2017г.
2. О целесообразности установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»:

 2.1. - на проезде 4801 вдоль д.2 (с обеих сторон) с табл. 8.24 «Работает эвакуатор» (обращение ОБ ДПС ГИБДД)


Решение:

2.1.1. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на проезде 4801 вдоль д.2.

2.1.2. Признать целесообразным изменение горизонтальной дорожной разметки  на проезде 4801 на всем протяжении кроме выездов (въездов) с прилегающих территорий: заменить разметку 1.1 на 1.5, полосу для движения транспортных средств со стороны Ленинградского шоссе оставить шириной 3 м.
2.1.3. Признать целесообразным организацию парковки для легковых автомобилей вдоль дома № 2 путем установки дорожных знаков 6.4 «Парковка», с табл. 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

2.1.4. ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» (Орешкин А.С.)  внести изменения в схему дорожной разметки и выполнить работы по нанесению разметки  (п.2.1.2) в 2017 г.

2.1.5. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) в месячный срок после выполнения п.2.1.4 подготовить техническое задание на установку дорожных знаков  (п.2.1.3).

2.1.6. ГКУ ЦОДД (Терентьев А.В.) в двухнедельный срок после выполнения п.2.1.5 выполнить работы по установке дорожных  знаков (п.2.1.3).

2.1.7. Балансодержателю дороги – ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) взять на контроль выполнение п.2.1.4. Доложить о ходе выполнения поручения в июне 2017 г.
3.2. - на Сосновой аллее на участке между остановками «Водоканал» и «Фабрика –прачечная»  (с обеих сторон) (обращение Сивальнева М.С.)

Решение:


3.2.1. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД, ОБ ДПС ГИБДД, управы района Савелки о нецелесообразности установки дорожных знаков 3.27 на рассматриваемой территории. 

3.2.2. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на Сосновой аллее на участке между остановками «Водоканал» и «Фабрика-прачечная».
3.3.  – на ул. Александровка (за исключением парковочных карманов) (обращение ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»)
Решение:

3.3.1. Согласиться с необходимостью дополнительной проработки вопроса.

3.3.2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) совместно с ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» и ГКУ ЦОДД дополнительно проработать вопрос и направить в комиссию согласованные предложения по решению вопроса. Срок – 07.04.2017.
4. О целесообразности установки дорожного знака 6.2 «Рекомендуемая скорость 40»  и информационного щита «Внимание впереди опасный участок дороги» на Панфиловском проспекте при движении в сторону ул.Филаретовская, напротив корпуса 911 (обращение ОБ ДПС ГИБДД)

Решение:

4.1. Принять к сведению информацию ОБ ДПС ГИБДД о необходимости установки дорожного знака 6.2 «Рекомендуемая скорость 40»  и информационного щита «Внимание впереди опасный участок дороги» на Панфиловском проспекте при движении в сторону ул.Филаретовская, напротив корпуса 911, т.к. на участке от ул.Калинина до ул. Филаретовская образовался «очаг аварийности».

4.2. Признать целесообразным установку дорожного знака 6.2 «Рекомендуемая скорость 40»  и информационного щита «Внимание впереди опасный участок дороги» на Панфиловском проспекте при движении в сторону ул.Филаретовская, напротив корпуса 911.
4.3. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) в месячный срок подготовить техническое задание на установку дорожного знака (п.4.2).

4.4. ГКУ ЦОДД (Терентьев А.В.) в двухнедельный срок после выполнения п.4.3 выполнить работы по установке дорожного знака и информационного щита (п. 4.2).
5. О целесообразности установки дорожного знака 4.5.1 «Пешеходная дорожка»  на внутридворовом проезде  от корп.803 к корп.810 (обращение ОБ ДПС ГИБДД)

Решение:

5.1. Принять к сведению информацию управы района Старое Крюково о нецелесообразности установки дорожного знака 4.5.1 на данном проезде, т.к. перекрытие транспортного движения в данном месте приведет к появлению тупикового проезда (корп.810) и значительному сокращению транспортной доступности большого количества корпусов. Кроме того, по данному  проезду осуществляется подъезд к образовательным учреждениям (ГБОУ СОШ № 909, гимназия № 1528, ДДУ №1263, ДДУ №1284). На прилегающей территории имеются альтернативные пути пешеходного движения: сквозной проход между ГБОУ СОШ №909 и ДДУ №1263, дорожно-тропиночная сеть между корп.803 и 810.

5.2. Признать нецелесообразным установку дорожного знака 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на внутридворовом проезде от к.803 к к.810.

6. О мерах по обеспечению безопасности пешеходов на территории жилой зоны  вдоль корпусов 1605, 1606 со стороны улицы Андреевка  (обращение Павлова Ю.А.)

Решение:
6.1. Принять к сведению информацию управы района Крюково о проведенном обследовании рассматриваемой территории, по итогам которого предлагается установить дорожные знаки 5.33 «Пешеходная зона», 5.34 «Конец пешеходной зоны»  на пешеходных дорожках вдоль корпуса 1605 (с двух сторон) со стороны ул.Андреевка. 

6.2.  Признать целесообразным  установку дорожных знаков 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны» у корпуса 1605 (со стороны ул.Андреевка). 

6.3. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) подготовить схему установки дорожных знаков 5.33 и 5.34 и  включить выполнение работ (п.6.2) в план благоустройства района. Срок – 01.11.2017.

6.4. ОБ ДПС ГИБДД (Гудков И.М.) усилить контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения РФ на рассматриваемой территории.

7. О мерах по пресечению сквозного движения на территории жилой зоны у корпуса 1649 (установка ограждающих конструкций на проезде между корпусами 1651 и 1649) (обращение Новикова О.В.).

Решение:

7.1. Принять к сведению информацию управы района Крюково о нецелесообразности установки ограждающих конструкций на проезде между корпусами 1649 и 1651, т.к. данная территория находится в титульном списке механизированной уборки. Кроме того, ранее установленные ограждения были демонтированы в 2016 году по просьбам жителей. 

7.2. Признать нецелесообразным установку ограждающих конструкций на проезде между корпусами 1649 и 1651.

7.3. ОБ ДПС ГИБДД (Гудков И.М.) усилить контроль за соблюдением водителями скоростного режима, установленного для жилых зон, на рассматриваемой территории.
8. О целесообразности демонтажа дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, установленных по адресу Сосновая аллея, д.1 (обращение Кузьмина Д., Комаревича С.)

Решение:

8.1. Принять к сведению информацию ОБ ДПС ГИБДД: режим ограничения максимальной скорости на участке улично-дорожной сети по адресу: Сосновая аллея, д.1 был введен в связи с неблагоприятной аварийной обстановкой. Из-за условий ограниченной видимости и резкого изменения направления проезжей части на данном участке регулярно происходили дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими, связанные с выездом на встречную полосу движения. Согласно статистике количество подобных ДТП на данном участке улично-дорожной сети резко снизилось после установки дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и применения комплексов фотовидеофиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме.

8.2. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ установлен на данном участке Сосновой аллеи  в соответствии с введенными ограничениями скоростного режима. Данное место размещения комплекса согласовано с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г.Москве.

8.3. Признать нецелесообразным демонтаж дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, установленных по адресу Сосновая аллея, д.1.

9. О целесообразности введения запрета движения транспорта  на проезде  от корпуса 1204 до корпуса 1215 и установки дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на тротуаре  вдоль Панфиловского проспекта между корпусами 1204 и 1215 (обращение Комова М.В., ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»)

Решение:

9.1. Принять к сведению информацию управы района Силино о нецелесообразности запрета движения автотранспорта  на проезде от к.1204 до к.1215, т.к. согласно паспорту дворовой территории корпуса 1204 данная территория является придомовым проездом, который обеспечивает беспрепятственный проезд автотранспортных средств, в том числе спецтехники, к многоквартирному дому и торговым объектам. 

9.2. Признать нецелесообразным введение запрета движения транспорта на проезде от к.1204 до к.1215.

9.3. Принять к сведению информацию ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» о необходимости установки дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на тротуаре  вдоль Панфиловского проспекта между корпусами 1204 и 1215 с обеих сторон при входе на тротуар в целях недопущения движения транспортных средств по пешеходной дорожке и обеспечения безопасности пешеходов.

9.4. Признать целесообразным установку дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на тротуаре  вдоль Панфиловского проспекта между корпусами 1204 и 1215 с обеих сторон при входе на тротуар.

9.5. Управе района Силино (Журба А.Г.) подготовить схему установки дорожных знаков 4.5.1, согласовать ее с ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» и  включить выполнение работ (п.9.4) в план благоустройства района. Срок – 01.11.2017.
10. О возможности  организации одностороннего движения на дворовых территориях 16 мкр. и целесообразности установки дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» на выезде от к.1606 на Панфиловский проспект (обращение Лельчука Л.П.)

Решение:

10.1. Принять к сведению информацию управы района Крюково о проведенном обследовании территории с участием представителя ОБ ДПС ГИБДД и заявителя, в ходе которого заявителем предложена схема движения автотранспорта, предусматривающая организацию одностороннего движения на въездах/выездах на дворовые территории 16 мкр. и установку дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» при выезде от к.1606 на Панфиловский проспект.

10.2. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: реализация предложенной схемы организации движения приведёт к дополнительной нагрузке на внутридворовые проезды 16 мкр. и  усложнению транспортной ситуации, расстановка соответствующих дорожных знаков на отдельных участках внутридворовых территорий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-204 не возможна.
10.3. Принять к сведению информацию ОБ ДПС ГИБДД: рассматриваемая схема организации движения создает условия для сквозного проезда автотранспорта на территории жилой зоны. Согласно п.17.2 Правил дорожного движения РФ сквозное движение транспорта в жилой зоне запрещено.

10.4. Признать невозможным организацию одностороннего движения на дворовых территориях 16 мкр.

10.5. Согласиться с необходимостью дополнительной проработки вопроса о целесообразности установки дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» на выезде от к.1606 на Панфиловский проспект.
10.6. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) совместно с ГКУ ЦОДД, ОБ ДПС ГИБДД дополнительно проработать вопрос (п.10.5) и направить в комиссию согласованные предложения  по решению вопроса. Срок – 07.04.2017.
11. О целесообразности обустройства нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Филаретовская, в районе корпуса 1143  (вопрос внесен ГКУ ЦОДД по обращению Запаснова В.В.)
Решение:

11.1.  Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД о нецелесообразности обустройства нерегулируемого пешеходного перехода на ул.Филаретовская, в районе к.1143, т.к. в соответствии с п.4.5.2.1 ГОСТ Р 52766-2007 пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 метров. В пределах пешеходной доступности (на расстоянии около 90 м, в районе автобусной остановки),  от рассматриваемого места организован нерегулируемый пешеходный переход. Кроме того, данный участок ул.Филаретовская является кривой малого радиуса с ограниченными условиями видимости. Размещение пешеходного перехода в данном месте приведет к снижению уровня безопасности дорожного движения, что противоречит положениям Федерального закона  РФ от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

11.2. Признать нецелесообразным обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Филаретовская, в районе корпуса 1143.

12. О выполнении пункта 2 протокола № 5 от 06.10.2016.
Решение:



12.1. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД о необходимости корректировки решения комиссии.

12.2. Внести изменения в решение комиссии от 06.10.2016 (п.2 протокола №5), изложив его в следующей редакции:

«п.2. О целесообразности нанесения дорожной разметки 1.7 на пересечении Озерной аллеи с Сосновой аллеей (обращение Петрова Н.В.)

Решение:

2.1.  Принять к сведению информацию ОБ ДПС ГИБДД:

-Согласно требованиям п.6.2.9 ГОСТ Р 52289 - 2004 Разметку 1.7 применяют для обозначения границ полос движения в пределах перекрестка в случаях, когда необходимо показать траекторию движения транспортных средств или обозначить границы полосы движения.

- Согласно требованиям п. 13.4 Правил Дорожного Движения при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. В связи с тем, что рассматриваемый перекресток имеет «неправильную» форму, для улучшения восприятия дорожной ситуации водителями на данном перекрестке необходимо нанести горизонтальную дорожную разметку 1.7.

-  за истекший период 2016 года на указанном участке улично - дорожной сети произошло одно ДТП с пострадавшими.

2.2. Признать целесообразным внесение изменений в Схему нанесения дорожной разметки на пересечении Озерной аллеи и Сосновой аллеи: нанесение дорожной разметки 1.7.

2.3.  ГБУ г.Москвы «Автомобильные дороги» (Орешкин А.С.) внести изменения в Схему нанесения дорожной разметки (п.2.2) и выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на пересечении Озерной аллеи и Сосновой аллеи. Срок -01.11.2017.
2.4.  Балансодержателю дороги – ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) взять на контроль выполнение п.2.3. Доложить о ходе выполнения поручения в июне 2017 г.».
Протокол вела
Секретарь комиссии,                                                      
советник управления строительства,

транспорта и землепользования                    подпись                              И.В.Командир
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