В поликлинике 2 микрорайона продолжается капитальный ремонт
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Продолжаются ремонтные работы в здании Поликлинического отделения №3 ГКБ имени М.П. Кончаловского. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
В корпусе 225 завершено устройство межэтажных плит перекрытий под новые инженерные коммуникации, а также усиление дверных проемов. Закончены работы по гидроизоляции и утеплению наружных стен цокольной подземной части здания. В подвале уже готово новое железобетонное основание пола, сейчас ведутся работы по гидроизоляции.
Также строители приступили к работам по устройству стяжки полов на этажах, прокладке внутренних инженерных коммуникаций (отопление, канализация, вентиляция, электрика), по устройству межкабинетных перегородок.
В марте планируют приступить к замене старых оконных блоков на новые, а также к фасадным работам.
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