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ПРОТОКОЛ № 7
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения

префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы










                29 октября 2015 г.

Присутствовали:


Уваров А.О.                    ГКУ ЦОДД  

Бездетный А.В.               ГКУ ЦОДД

Данилов П.Ю.                 ТСОДД-Север ГКУ ЦОДД

Панин А.О.                      ОБ ДПС ГИБДД

Харламова Е.Г.               ОБ ДПС ГИБДД

Власов А.Н.                     управа района Савелки

Рыжков Е.И.
         управа района Старое Крюково

Харченко А.П.                 управа района Силино

Пилевина Г.С.      
         управа района Крюково

Кузнецова С.В.                управа района Матушкино

Зуев В.В.                          Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г.Москве

Еременко П.В.                 ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»   

Тимошкин В.В. 
        Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «МГТ»

Пичурин А.В.                  Госавтодорнадзор

Аброськин А.П.              АТИ ЗелАО

Антонович К.А. 
        ООО «Смарт Трафик»

Сопин П.И.

        ООО «Стройпроект АС»

Аникин В.А.                    ГКУ «Организатор перевозок»

Столяров С.Н.                 ГКУ «Организатор перевозок»

Карпов В.А.                     ГБУ «Дирекция ЖКХиБ»     

Лобанова Е.И.                 Совет депутатов МО Савелки
Зотов М.Я.                       Совет депутатов МО Крюково

Кулин Н.А.                      Совет депутатов МО Старое Крюково

Садовников С.В.             Совет депутатов  МО Матушкино

Гузеева О.А.                    Совет депутатов МО Силино

Докучаев В.А.                  МАДИ

Якушина Е.А.                   ГБУК «Центр комплексного развития «Доброволец»

Смотрова Т.И.                  ГБОУ «Школа №852»
Елфимова А.И.                 УЖКХиБ 
Рассмотрение вопросов: 
1. О целесообразности обустройства нерегулируемого пешеходного перехода на ул.1 Мая напротив корп.1925 и установки искусственных неровностей  (обращение ОБ ДПС ГИБДД)

Решение: 
1.1. Отметить: проектной организацией ООО «Стройпроект АС» подготовлены предпроектные предложения по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода с подходами, предусматривающие установку ИН на улице 1Мая в районе корпуса 1925.

1.2. Признать целесообразным обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с подходами, с установкой ИН и светофора Т7 на улице 1 Мая в районе корпуса 1925.
1.3.  Заместителю префекта Панину О.О., УЖКХиБ (Галустов С.Ю.), ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) включить в план капитального ремонта ОДХ выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (п.1.2).
1.4. Отметить, что обустройство  ИН возможно только при положительном решении Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей в городе Москве.
 1.5. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) для подготовки заявки в Городскую комиссию по упорядочению размещения ИН в г.Москве  представить в префектуру:
-пояснительную записку с обоснованием необходимости устройства ИН, описанием состояния дорожно-транспортной обстановки на данном участке УДС, включая уровень освещенности участка устройства ИН, величину продольного уклона, аварийность и тяжесть последствий ДТП за текущий и предшествующие годы, интенсивность движения транспорта и пешеходов, переходящих проезжую часть (суточные, пиковые периоды) и указанием величины вводимой разрешенной максимальной скорости движения ТС; 
 -панорамную фотофиксацию места установки ИН. Срок – 06.11.2015.
1.6. УСТЗ (Широкова А.Е.) после выполнения п.1.5 направить заявку в Городскую комиссию по упорядочению размещения ИН в г.Москве.
1.7. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) после выполнения работ по обустройству пешеходного перехода (п.1.2):

-  установить дорожные знаки 5.19.1 (2).

- оборудовать пешеходный переход светофором Т7 с подключением к линии электропередачи.
2. Рассмотрение обращения начальника  УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г.Москве Василевского С.С. о мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП. 

Слушали Харламову Е.Г. (ОБ ДПС ГИБДД): в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП с пострадавшими предлагается:
1. ул.Алабушевская, д.4 (с сентября 2014 г. на данном участке произошло 3 ДТП с пострадавшими, в том числе 1 погибший ребенок):

- установить дополнительные секции трансбарьера на спуске с эстакады;

- ГКУ ЦОДД ускорить выполнение решения Окружной комиссии от 14.04.2015 (п.1.2.1 протокола № 3) об установке комплекса фотовидеофиксации нарушений скоростного режима.

2. ул.Гоголя на пересечении с Панфиловском проспектом (за 2015г. произошло 3 ДТП с пострадавшими, 3 раненых, в том числе 1 ребенок):

   -  установить пешеходные ограждения на пересечении ул.Гоголя с Панфиловским проспектом, а также на въезде на Крюковскую площадь со стороны ТЦ «Иридиум», с целью предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть вне зоны подземного пешеходного перехода.

3. 
Панфиловский проспект (от дома 45 до корп. 924) (за 2014 г. – 5 ДТП с пострадавшими, 4 раненых, 1 погибший; за 2015 г. – 3 ДТП с пострадавшими, 3 раненых):

- установить разделительные ограждения на  участке от корпуса 924 до пересечения с ул.Филаретовская для разделения транспортных потоков во встречном направлении.
Решение: 

2.1. Признать целесообразным установку дополнительной секции трансбарьера на спуске с эстакады на  ул.Алабушевская, (д.4).
2.1.1. Просить ЗАО Фирма «Гера» (Никогосян А.С.) выполнить работы (п.2.1) в срок до 01.11.2015. 

2.2. Признать целесообразным установку пешеходных ограждений на пересечении ул.Гоголя с Панфиловским проспектом, а также на въезде на Крюковскую площадь со стороны ТЦ «Иридиум».
2.2.1. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) выполнить работы по установке пешеходных ограждений (п.3). 
2.3. Отметить, что  в текущей ситуации установить разделительные ограждения  на Панфиловском проспекте на участке от корпуса 924 до ул.Филаретовская не представляется возможным, т.к.  в случае  установки ограждений ширина полос не будет соответствовать нормативам.
2.3.1. Заместителю префекта Панину О.О., УЖКХиБ (Галустов С.Ю.) при формировании краткосрочной Программы «Моя улица» на очередной год учесть необходимость проведения работ на  Панфиловском проспекте.

3. Рассмотрение обращения Стаховой Е. по вопросу обустройства пешеходных переходов на ул.Заводская и проезде 65.
Решение:
3.1. Признать целесообразным обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с подходами на улице Заводская в районе д.29.

3.2. Заместителю префекта Панину О.О., УЖКХиБ (Галустов С.Ю.), ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) включить в план капитального ремонта ОДХ выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (п.3.1).

3.3. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) после выполнения работ по обустройству пешеходного перехода (п.3.1)  установить дорожные знаки 5.19.1 (2).

4. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе по адресу: г.Москва, Зеленоград,   ул.Летчика Полагушина, корп. 418» 

Решение:
4.1. Признать целесообразным установку ограждающих конструкций (столбиков) на тротуаре вдоль корпуса 418 со стороны ул.Летчика Полагушина.
4.2. Управе района Матушкино (Лавров Д.А.) включить установку ограждающих конструкций (п.4.1.)  в план благоустройства района на 2016 г. 
4.3. Отметить информацию управы района Матушкино о проведенной встрече с представителями Совета дома, на которой жители высказались категорически против   установки ограждающих конструкций.
4.4. Управе района Матушкино (Лавров Д.А.) рассмотреть вопрос об установке ограждающих конструкций (столбиков) вдоль корпуса 418 на заседании Совета депутатов муниципального округа Матушкино. При необходимости внести вопрос на повторное рассмотрение Окружной комиссии. 

5. Рассмотрение обращения Филиала «Зеленоградский Автокомбинат ГУП «Мосгортранс»  об изменении организации дорожного движения на Панфиловском проспекте при выезде с ООТ «Михайловский пруд».

 Решение:

5.1.  Отметить: в соответствии с Правилами дорожного движения РФ поворот маршрутных транспортных средств налево с полосы движения, предназначенной для движения направо, не является нарушением.
5.2. Признать нецелесообразным изменение организации дорожного движения на Панфиловском проспекте при выезде с ООТ «Михайловский пруд».

5.3. Рекомендовать руководству Филиала «Зеленоградский Автокомбинат» впредь обжаловать в установленном порядке неправомерные постановления ГИБДД об административных правонарушениях.

6. Рассмотрение обращения Филиала «Зеленоградский Автокомбинат ГУП «Мосгортранс»  о необходимости увеличения радиуса поворота при выезде с Центрального проспекта на ул.Юности. 

Решение:

6.1.  Отметить: в текущей ситуации изменить радиус поворота при выезде с Центрального проспекта на ул.Юности, не  представляется возможным. 

6.2. Согласиться с необходимостью дополнительной проработки вопроса о целесообразности изменения режима работы светофорного объекта на пересечении Центрального проспекта и ул.Юности с целью исключения пересечения фазы  работы стрелки поворота направо с Центрального проспекта с фазой движения по ул.Юности.

6.3. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) совместно ООО «Смарт Трафик» (Антонович К.А.) дополнительно проработать вопрос (п.6.2) и подготовить предложения к совещанию по вопросам, планируемым к рассмотрению на заседании Окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Срок -10.11.2015.
6.4. Признать целесообразным проведение работ по реконструкции светофорного объекта на пересечении Центрального проспекта и ул.Юности с уширением проезжей части.
6.4.1. Просить ООО «Стройпроект АС» (Сопин П.И.) в срок до 05.11.2015 подготовить необходимые материалы для подачи заявки в ГКУ ЦОДД для рассмотрения на заседании Комиссии по организации дорожного движения. 
6.4.2. УСТЗ (Широкова А.Е.)  после выполнения п.6.4.1 направить заявку в ГКУ ЦОДД для рассмотрения на Комиссии по организации дорожного движения.
7. Рассмотрение обращения Рябовой Н. об обустройстве нерегулируемого пешеходного перехода через ул.Новокрюковская от  к.1462 к ГСК «Афганистан».

Решение:

7.1.  Принять к сведению информацию управы района Крюково и ОБ ДПС ГИБДД о низкой интенсивности движения пешеходов на рассматриваемом участке УДС. 

7.2. Признать нецелесообразным обустройство нерегулируемого пешеходного перехода через ул.Новокрюковская от к.1462 к ГСК «Афганистан».
8. О целесообразности установки знаков дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор»  совместно со знаками 3.27  «Остановка запрещена» на Георгиевском проспекте и Озерной аллее.
Решение:

8.1.  Согласиться с необходимостью дополнительной проработки вопроса о целесообразности установки знаков дополнительной информации (табличек) 8.24 «Работает эвакуатор»  к дорожным знакам 3.27 «Остановка запрещена», установленным на Георгиевском проспекте (проезд 657 и пр.4806) и Озерной аллее.

8.2. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) проработать вопрос (п.8.1) и подготовить предложения к совещанию по вопросам, планируемым к рассмотрению на заседании Окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Срок до 10.11.2015.
9. О целесообразности установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»:

- Каштановая аллея корп.710, 709, 708, 707, 706;

- Сосновая аллея, корп.703 (обращение ОБ ДПС ГИБДД);
- на повороте к Заводскому переулку и Заводскому тупику (обращение Стаховой Е.А.);
- ул.Заречная (обращение Хохриной Т.А.)
Решение:

9.1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по адресам:

- Каштановая аллея корп.710, 709, 708, 707, 706;

- Сосновая аллея, корп.703; 

- на повороте к Заводскому переулку и Заводскому тупику;
- ул.Заречная.

9.2. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по адресам: Каштановая аллея корп.710, 709, 708, 707, 706; Сосновая аллея, корп.703; на повороте к Заводскому переулку и Заводскому тупику; на ул.Заречная.

При подготовке технического задания согласовать места установки знаков с ОБ ДПС ГИБДД. О планируемых сроках установки дорожных знаков сообщить в префектуру в срок до 25.11.2015.
10. О целесообразности ограничения времени действия дорожного знака 3.27, установленного на Сосновой аллее (от пересечения с Озерной аллеей до стоянки такси в сторону Московского проспекта, со стороны 6 мкр.)   (предложение Антоновича К.А.)

Решение:

10.1. Согласиться с необходимостью дополнительной проработки вопроса о целесообразности ограничения времени действия дорожного знака 3.27, установленного на Сосновой аллее (от пересечения с Озерной аллеей до стоянки такси в сторону Московского проспекта, со стороны 6 мкр.) 
10.2. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.), ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.), управе района Савелки (Макшанцев А.Е.), ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.), Антоновичу К.А. дополнительно проработать вопрос и подготовить предложения к совещанию по вопросам, планируемым к рассмотрению на заседании Окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Срок до 10.11.2015.

11. О выполнении пункта 5.3 протокола № 37 от 25.11.2014.
Решение:

11.1. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) в срок до 05.11.2015 направить в префектуру информацию о причинах невыполнения поручения.

12. О пересмотре решения Окружной комиссии  от 14.10.2014
(п.14.6 протокола № 36).
Решение:

12.1. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) в срок до 05.11.2015 направить в префектуру информацию о причинах невыполнения поручения.

13. Разное.

13.1. Рассмотрение обращения гр.Зорина А.В. в адрес Президента РФ о ситуации в районе Крюковской эстакады (поручение Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Москвы).

Решение:

13.1.1. Отметить, что действующей градостроительной документацией города Москвы строительство кольцевой развязки в обход Крюковской эстакады не предусмотрено. 
13.1.2. Признать нецелесообразным строительство кольцевой развязки в обход Крюковской эстакады.
13.2.  О рассмотрении предложений по реконструкции и строительству светофорных объектов на территории Зеленоградского АО. 
Решение: 
13.2.1. Отметить: ООО «Смарт Трафик» и ООО «Стройпроект АС» подготовлены предложения по  реконструкции и строительству светофорных объектов  на территории Зеленоградского АО г.Москвы по следующим адресам:
- ул. 1-Мая – пр-д 686 (ул. Летчицы Тарасовой ;
- пересечение Сосновой алл. и пр.4921;
- пересечение ул. Логвиненко и ул. Михайловка;
- пересечение ул. Советская и Привокзальной  площади.

13.2.2. Одобрить предложения по реконструкции и строительству светофорных объектов (п.13.2.1).

13.2.3. УСТЗ (Широкова А.Е.) направить заявки на выполнение работ (п.13.2.1) в ГКУ ЦОДД для рассмотрения на Комиссии по организации дорожного движения. Срок -16.11.2015.
14. О выполнении протокола № 6 от 30.09.2015.

Решение:

14.1. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) сообщить в префектуру о сроках выполнения п. 3.2., 8.3.1. Срок – 10.11.2015.

14.2 ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) доложить о выполнении п. 13.2. Срок до 05.11.2015.
14.3. Управе района Силино (Журба А.Г.) доложить о выполнении п. 8.2.1 в срок до 05.11.2015. 

Секретарь комиссии,

советник управления строительства,

транспорта и землепользования                             подпись                    И.В.Командир
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