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Присутствовали:
Мясников А.А.                 ОР ДПС ГИБДД

Котов П.В.                         ГКУ ЦОДД
Терентьев А.В.                  ГКУ ЦОДД
Галустов С.Ю.                  УЖКХиБ 
Грибанова Н.В.                 УЖКхИБ

Власов А.Н.                       управа района Савелки

Харченко А.П.                   управа района Силино

Уваров Д.А.                       управа района Матушкино

Клюев П.Н.                        управа района Старое Крюково

Антонов М.А.                    управа района Крюково   

Зайцев А.Л.                        ГУП г.Москвы «Мосгортранс»  

Баскаков В.С.   
          Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «МГТ»

Пичурин А.В.                     Госавтодорнадзор
Свинцов Д.М.                    МАДИ

Рыбкин В.В.                       ГКУ «Организатор перевозок»

Зуев В.В.                             Управление по ЗелАО ГУ МЧС  России по г.Москве

Карпов В.А.                        ГБУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»

Садовников С.В.                Совет депутатов МО Матушкино

Кулин Н.А.                         Совет депутатов МО Старое Крюково

Лачугина В.А.                    Совет депутатов МО Силино

Лобанова Е.И.                   Совет депутатов МО Савелки    
Отметить отсутствие представителя  ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»

Повестка дня:

1. Ход выполнения поручений протокола № 1 от 21.02.2018.

1.1. Принять к сведению статус выполнения поручений протокола № 1 от 21.02.2018:  в работе -2,  срок исполнения не подошел – 7.

2. Рассмотрение новых вопросов:
2.1. Вопрос №1. Об изменении организации  дорожного движения на Крюковской площади.

Вынесен: префектурой ЗелАО. 

Докладывал и выступали – Котов П.В.,  Морозов Д.В., Мясников А.А., Хорошев С.В.

Принятые решения:

-  Признать целесообразным изменение организации дорожного движения на Крюковской площади согласно проекту организации дорожного движения (ПОДД), подготовленному ГКУ ЦОДД.

- УСТЗ (Широкова А.Е.) направить ПОДД на согласование в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Москвы (ДТиРДТИ). 

Обоснование: 

В целях упорядочения парковочного пространства, исключения хаотичной парковки автотранспорта, в том числе автомобилей такси, на Крюковской площади, ГКУ ЦОДД подготовлен ПОДД, предусматривающий выполнение следующих мероприятий:

- установка антипарковочных столбиков на островках безопасности в целях исключения остановки-стоянки  на них транспорта;

- установка при въездах на парковки дорожных знаков 5.29 «Зона регулируемой стоянки» (Знак принуждает парковаться только в местах, обозначенных  дорожной разметкой);

- организация стоянки такси (13 машиномест) с установкой соответствующих дорожных знаков.

Ответственные исполнители (по компетенции в  части касающейся): УСТЗ (Широкова А.Е.),  ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.), ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ковердяев С.Н.).

Сроки исполнения поручений:

 УСТЗ – 02.04.2018,

 ГКУ ЦОДД, ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» - 1 месяц после получения согласования ДТиРДТИ.

2.2. Вопрос №2. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных по адресу:  ул.Железнодорожная (проезд 474) в районе остановок общественного транспорта  «Корпус 814» и «Корпус 815».

Вынесен – управой района Старое Крюково по обращению жителей. 

Докладывал и выступали – Клюев П.В., Мясников А.А., Котов П.В.

Принятые решения:

-  Подтвердить ранее принятое решение Окружной комиссии от 06.07.2016 (п.10 протокола №4) о невозможности установки искусственных неровностей (ИН)  на рассматриваемой территории.

- Просить ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) совместно с ООО «СпецДорПроект» проработать возможность оборудования пешеходных переходов, расположенных у остановок общественного транспорта «Корпус 814», «Корпус 815», дополнительной подсветкой.   
Обоснование: 

1. В соответствии с п.6.3 ГОСТ Р  52605-2006 не допускается устраивать ИН  на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств.

2. Согласно заключению ГКУ ЦОДД установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на рассматриваемом участке УДС нецелесообразна, т.к. данный участок не является местом концентрации ДТП с пострадавшими, интенсивность движения автотранспортных средств низкая.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.)

Сроки исполнения поручений:  27.04.2018.
2.3. Вопрос №3. Об установке светофорного объекта на нерегулируемом пешеходном переходе по адресу: ул.Каменка, напротив к.1513.

Вынесен – управой района Крюково по обращению жителя. 

Докладывал и выступали – Котов П.В., Антонов М.А., Мясников А.А., Морозов Д.В. 

Принятые решения:

-  Признать нецелесообразным установку светофорного объекта по адресу: Зеленоград, ул.Каменка, у к.1513.

Обоснование: 

Заключение ГКУ ЦОДД: по результатам проведенного обследования строительство светофорного объекта в районе корп. 1513, с учетом показателей интенсивности движения транспортных средств, приведет к задержкам в их движении и возникновению заторовых ситуаций как на ул. Каменка, так и на прилегающих участках улично-дорожной сети. Кроме того, в настоящее время в целях повышения уровня безопасности дорожного движения существующий пешеходный переход оборудован искусственными неровностями с ограничением скоростного режима в 20 км/ч. Учитывая изложенное, размещение светофора по вышеуказанному адресу представляется нецелесообразным.
2.4. Вопрос №4. «Об установке дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч)» на Озерной аллее». 
Вынесен – управой района Старое Крюково по обращению жителя. 
Докладывал и выступали – Клюев П.Н., Котов П.В., Мясников А.А.

Принятые решения:

- Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч)» на Озерной аллее на участках с ограниченной видимостью с установкой соответствующего комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ (КФВФ).
Обоснование: 

В целях принудительного снижения скоростного режима и повышения уровня безопасности дорожного движения на участках с ограниченной видимостью целесообразно установить дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч)» с установкой соответствующего КФВФ.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.).
Сроки исполнения поручений:  установка дорожных знаков - 15.05.2018; установка КФВФ – 4 квартал 2018г.
2.5. Вопрос №5. Об установке искусственных неровностей (ИН) на местном проезде у корпуса 1103.

Вынесен – управой района Силино по обращению жителя.
Докладывал и выступали – Харченко А.П., Мясников А.А.

Принятые решения:

-  Признать целесообразным установку ИН и соответствующих дорожных знаков на местном проезде у корпуса 1103. 
 Обоснование: 

- управой района Силино  совместно с ОР ДПС ГИБДД проведено обследование территории, в ходе которого установлено, что на данном проезде наблюдается интенсивное дорожное движение, для повышения безопасности пешеходов требуется установка ИН.  

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района Силино (Журба А.Г.)
Сроки исполнения поручений: 25.08.2018.
Протокол вела
Секретарь комиссии,                                                      
советник управления строительства,
транспорта и землепользования                      подпись                             И.В.Командир
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