Приложение
к протоколу № 3 от  9 апреля 2019 г.
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 
префектуры ЗелАО

План мероприятий,
направленных на устранение причин и условий возникновения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Адрес 
	Мероприятия
	Ответственный исполнитель 
	Сроки 
реализации
	Примечание

	1

	Панфиловский пр-т. - Солнечная аллея
	Установка комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД
	ГКУ ЦОДД
	3 квартал 2019 г.
	

	
	
	Замена поворотных секций светофорного объекта на аналогичные секции с красным контуром, изменение режима работы светофорного объекта
	ГКУ ЦОДД
	2 квартал 2019 г.
	

	
	
	Обустройство светофорной консоли светодиодной подсветкой
	ГКУ ЦОДД
	В настоящее время определяется
	

	
	
	Обустройство направляющих островков бортовым камнем, изменение линий дорожной разметки
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы
	Будет определен Департаментом ЖКХ г.Москвы
	

	2

	Панфиловский пр-т. - ул. Гоголя
	Установка комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД
	ГКУ ЦОДД
	3 квартал 2019 г.
	

	
	
	Замена поворотных секций светофорного объекта на аналогичные секции с красным контуром, изменение режима работы светофорного объекта
	ГКУ ЦОДД
	2 квартал 2019 г.
	

	
	
	Обустройство светофорной консоли светодиодной подсветкой
	ГКУ ЦОДД
	В настоящее время определяется
	

	3
	Панфиловский пр-т -  Генерала Алексеева


	Замена поворотных секций светофорного объекта на аналогичные секции с красным контуром
	ГКУ ЦОДД
	2 квартал 2019 г.
	

	
	
	Обустройство светофорной консоли светодиодной подсветкой
	ГКУ ЦОДД
	В настоящее время определяется
	

	
	
	Установка фронтального транспортного ограждения (буфера безопасности) перед направляющими островками
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы
	Будет определен Департаментом ЖКХ г.Москвы
	

	4
	Панфиловский пр-т, д.1
(Панфиловский пр-т – 2-й Западный пр.)
	Установка комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД
	ГКУ ЦОДД
	3 квартал 2019 г.
	

	
	
	Замена поворотных секций светофорного объекта на аналогичные секции с красным контуром, изменение режима работы светофорного объекта
	ГКУ ЦОДД
	2 квартал 2019 г.
	

	
	
	Установка табло обратного отсчета времени, обустройство светофорной консоли светодиодной подсветкой, установка дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью
	
	
	



